## Slide 1: FEEDBACK APP
Diplomarbeit 2021/2022
Sakonjic, Avasilcai, Xhemajli

## Slide 2: AGENDA
Team
Ausgangslage & Zielsetzung
Meilensteine
Geplantes Ergebnis

## Slide 3: Team
Mirzet Sakonjic
  Frontend (Design der Benutzeroberfläche)
  Backend (Software-Architektur)

## Slide 4: Team
Fikret Xhemajli
  Webpage
  Online-Marketing
  Kommunikation

## Slide 5: Team
Bogdan Avasilcai
  DataBase (Oracle Server)
  Frontend (Datenzugriff auf die APIs)
  Sicherheit (Netzwerk, Datenschutz usw.)

## Slide 6: Projektauftrag
Projekttitel: Feedback App
Projektart. IT-Projekt
Projektleiter: Mirzet Sakonjic
Projektdauer: Geplanter Beginn: 22.04.2021 Geplantes Ende: 31.03.2022

## Slide 7: Ausgangslage und Zielsetzung
Ausgangslage
Mangel an Lernmotivation?
Schlechte Noten?
Verständnisprobleme?
Zielsetzung
Entwicklung einer Feedback-App, um die Anforderungen für ein umfassendes transparentes Beschwerdemanagement in Schulen zu erfüllen
Stärkung der Bildung durch Sicherung oder Verbesserung der Qualität
Reduktion negativer Erfahrungen/Kommentare von Schülern
Dieses innovative Feedback-System verspricht eine WinWin-Situation für Beteiligten
Lösung von Missverständnissen und Konflikten

## Slide 8: Geplantes Ergebnis
Min. 70% Schülern werden Feedback-App benutzen
Sichtbare Verbesserung der Unterrichtsgestaltung
Steigerung des Lernerfolgs und Motivation
Verbesserung der Schüler-Lehrer-Beziehung
Weniger Missverständnisse und Konflikte zwischen Lehrer und Schüler

## Slide 9: Meilensteine
Projektstart (Anforderungs-Definition) 22.04.2021
Konzeption 28.06.2021
Entwicklung 20.12.2021
Test des Prototypen 17.01.2022
Implementierung (Realisierung) 14.02.2022
Einführung der App (Präsentation) 01.03.2022
Projektabschluss 31.03.2022

## Slide 10: Projektstrukturplan

## Slide 11: Verwendete Technologien
WEB Applikation
Angular
Backend Programm
C# .NET
Data Base
Oracle
Web-Page
HTML/CSS/JS
Hosting
MS AZURE

## Slide 12: Technische Rahmenbedingungen
Entwicklung:
  Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio 2019 Enterprise
  Entwicklungssprache C# mit .NET Cross-Plattform Xamarin Forms
  Tests mit verschiedenen Android Emulatoren bereitgestellt durch VS 19 Xamarin Plattform

## Slide 13: Technische Rahmenbedingungen
Betriebssysteme:
  Windows 10
  Android 8.1 – 12
  IOS (Vorletzte Version zu Aktueller) Versionsnummern ergänzen!
VS 10 E mit Xamarin Forms Systemanforderungen:
Verschiedene Android/IOS Geräte zum Testen der Applikation

## Slide 14: Bedingungen und Einschränkungen
Kooperationen:
  HTBLA Leonding
Gesetzliche Einschränkungen:
  Datenschutz -Grundverordnung (DSVGO) ergänzend mit:
    Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679
    Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. I Nr. 165/1999

## Slide 15: Scrum Methode

## Slide 16: Features
Einfachheit
Geschwindigkeit
Gute Bildauflösung
Flexibilität
Sicherheit
Suchoptionen
Helle und kräftige Farbschemata
Mitteilungen
Benutzer-Feedback
Aktualisierung

## Slide 17: Vorteile der Feedback App
Schnell
Immer die richtigen Fragen
Flexibel
Optimale Analysen
Zeit sparen
Anonym
Intuitiv
  Business Softwares eine intuitive Benutzeroberfläche.
Proaktiv
  Schülern sind Teil moderner Kultur.

## Slide 18: Warum Feedback App?
Eine neue Perspektive
Eine neue Lösung

## Slide 19: Danke für die Aufmerksamkeit
Sakonjic, Avasilcai, Xhemajli